

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 48. Statuta Općine Jelsa (''Sl.glasnik Općine Jelsa'' br. 3/21) Općinski načelnik,  d o n o s i 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini

Članak 1.


Na osnovu Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020.g. (''Sl.glasnik Općine Jelsa'' br. 6/19 i 14/20) izvršeno je:
I – Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda:
        
Planirano 
    Izvršeno 
I.1.

- redovito čišćenje kanala za odvodnju oborinskih voda 

na području Općine Jelsa dvaput godišnje









              22.000,00  
    21.937,50
Financirano:- 21.937,50 iz sredstava komunalne naknade. 


I.2.

- čišćenje potoka za odvodnju oborinskih voda
jednom godišnje






 33.000,00             33.068,75
Financirano:- 33.068,75 iz sredstava komunalne naknade






II – Održavanje čistoće javnih površina

Redovno čišćenje i pranje javnih površina kao i postavljanje i čišćenje košarica 
za otpatke i uklanjanje otpada sa javne površine ili zemljišta u vlasništvu Općine Jelsa










  Planirano 
     Izvršeno 

II.1.

· svakodnevno čišćenje i pometanje užeg dijela Jelse i Vrboske

· čišćenje i pometanje po potrebi ostalog dijela Jelse i Vrboske

· čišćenje zelenih površina na području Jelse i Vrboske

 
    245.000,00      244.968,75 

Financirano:- 244.968,75 iz sredstava komunalne naknade
II.2.

-     čišćenje plaža






     124.000,00    123.890,14
-     ostale komunalne usluge      




     100.000,00    104.025,00








                  224.000,00    227.915,14
Financirano:- 227.915,14 iz sredstava komunalne naknade

III - Održavanje javnih zelenih površina



   








                Planirano
    Izvršeno
· obrezivanje stabala i redovna košnja trave,

· sakupljanje biološkog otpada,

· obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja
· fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja,
i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina

                  380.000,00    367.084,15 

Financirano:- 367.084,15 iz sredstava komunalne naknade

IV - Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

      -Jelsa, Vrboska, Zavala, Ivan Dolac, Pitve, Vrisnik, Svirče










     Planirano       Izvršeno
· sanacija oštećenih ulica i ostalih javnih površina 

                                200.000,00
  212.147,08
Financirano:- 104.055,49 iz sredstava komunalne naknade

       - 108.091,59 iz općih prihoda 

V - Održavanje nerazvrstanih cesta











      Planirano   Izvršeno
· redovito održavanje prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne
sigurnosti na njima, 

-     mjestimično poboljšanje elemenata ceste, osiguravanje sigurnosti 

      i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanje sigurnosti prometa

                     450.000,00  437.449,66
Financirano: - 154.000,00 iz sredstava komunalnog doprinosa

        - 283.449,66 iz općih prihoda

VI. Održavanje javne rasvjete









       Planirano       Izvršeno
· upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete      

      430.000,00    397.714,98
· izdaci za el. energiju za javnu rasvjetu

                                470.000,00    327.366,79
                       






       900.000,00   725.081,77
Financirano: -  725.081,77  iz sredstava komunalnog doprinosa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ukupno






  2.454.000,00  2.269.652,80










     Planirano
    Izvršeno

- iz sredstava komunalne naknade 

                             1.400.000,00
  999.029,78

- iz sredstava komunalnog doprinosa

                             1.054.000,00    879.081,77


- iz općih prihoda






      ----    391.541,25 
       
 [image: image1.png]



REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

                                                                                         [image: image2.emf]       

OPĆINA JELSA

Općinski načelnik
KLASA: 363-03/19-01/4







      NAČELNIK
URBROJ: 2128/02-21-3

             




  

Jelsa, 31. ožujka 2021.g. 






        
   Nikša Peronja dipl.iur.
PAGE  
1

